兴府办字〔2022〕33号

关于印发《关于进一步加强统筹整合财政涉农资金项目管理的通知》的通知

各乡镇人民政府，经济开发区、城市社区管委会，县政府各部门，县直（驻县）各单位：

《关于进一步加强统筹整合财政涉农资金项目管理的通知》已经2022年3月18日县政府第10次常务会研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

2022年4月6日

关于进一步加强统筹整合财政涉农资金

项目管理的通知

为进一步加强和规范统筹整合财政涉农项目资金的管理，贯彻落实好《江西省继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（赣财扶〔2021〕6号）文件精神，结合我县实际，现将有关事项通知如下：

一、加强统筹整合财政涉农资金项目管理

（一）加强项目管理

1.已整合的财政涉农资金原有项目纳入了年度统筹整合资金项目库的项目，按照统筹整合财政涉农资金项目管理的有关要求进行实施、管理。

2.已整合的财政涉农资金项目原则上应纳入年度统筹整合资金项目库，特殊情况无法纳入年度统筹整合资金项目库的项目，必须按政府性投资项目申报程序（附件1）报请政府批复同意后方可实施，不得擅自组织实施。

（二）加强资金管理

1.已整合的财政涉农资金原有项目纳入了年度统筹整合资金项目库的项目，项目资金在县年度统筹整合财政涉农资金内予以安排，按照统筹整合财政涉农资金管理办法的有关要求进行拨付、管理资金。

2.已整合的财政涉农资金原有项目未纳入年度统筹整合资金项目库的项目，在项目立项时必须明确资金来源，通过多方式、多渠道筹集项目所需资金。一是积极向上级行业主管部门争取项目所需资金；二是吸引社会资本、民间投资筹集项目所需资金；三是财政筹资，必须按政府性投资项目申报程序报请政府批复。

二、加强统筹整合财政涉农资金项目预算评审管理

（一）评审范围

通过县政府批复同意的2022年度及以后统筹整合财政涉农资金项目：

1.扶持资金在20万元以下的工程类项目：由项目业主单位自行组织预算编制或评审，编制或评审成果文件报县财政局备案。备案资料见附件2。

2.扶持资金在20万元（含）以上的工程类项目：在采购或招标前必须进行财政预算评审。

3.非工程类项目（含货物、服务采购类项目、产业直补、奖补及其他补助、补贴项目、小额贷款贴息等）不纳入财政部门预算评审范围。

（二）预算评审

1.受理流程：由项目责任单位将预算评审请示报送至县政府OA办公系统，最终以县政府抄告为预算批复依据。

2.送审资料清单：

（1）扶持资金在60万元以下的（见附件3）

（2）扶持资金在60万元（含）-400万元以内的（见附件4）

（3）扶持资金在400万元（含）以上的：按公开招投标项目标准严格依规依据资料齐备送审。

三、加强统筹整合财政涉农资金项目结算评审管理

（一）评审范围

通过县政府批复同意的统筹整合财政涉农资金项目：

1.扶持资金在20万元以下（其中：2021年度为60万元以下）的工程类项目：以项目业主单位现场认定为主，在竣工验收后由项目业主单位自行组织结算编制或评审，行业主管部门进行复核，经复核后的成果文件报县财政局备案。备案资料见附件3。

2.扶持资金在20万元（含）以上（其中：2021年度为60万元（含）以上）的工程类项目：在竣工验收完成后必须进行财政结算评审。

3.非工程类项目（含货物、服务采购类项目、产业直补、奖补及其他补助、补贴项目、小额贷款贴息等）不纳入财政部门评审范围，项目资金以项目业主单位现场认定为主，行业主管部门组织核验。

（二）结算评审

1.受理流程：由项目责任单位将结算评审请示报送至县财政局OA办公系统，最终以县财政局出具的结算评审批复作为结算依据。

2.送审资料清单：

（1）扶持资金在60万元以下的（见附件5）：

（2）扶持资金在60万元（含）-400万元以内的（见附件6）：

（3）扶持资金在400万元（含）以上的：按公开招投标项目标准严格依规依据资料齐备送审。

四、项目预结评审管理注意事项

1.各责任单位应主动履行好项目管理第一责任人主体责任，积极配合项目评审管理工作。项目送审内容及个数需与县级批复保持一致，不得随意肢解工程项目，在预、结算送审资料完整的前提下按批次（打包）送审。

2.项目预结算原则上不超县批复金额，超出部分由项目单位自筹解决。

3.对于资料齐备且具备审核条件的项目，县财政局受理后在10-24个工作日内完成。其中：

①预算评审项目：60万元以下10个工作日内完成，60万元（含）-200万元以下14个工作日内完成，200万元（含）以上21个工作日内完成；

②结算评审项目：60万元以下14个工作日内完成，60万元（含）-200万元以下21个工作日内完成，200万元（含）以上24个工作日内完成。

以上时间不含对数环节和过程资料增补时间。财政评审期间，各责任单位应主动配合项目评审工作，及时对评审过程中的问题对接处理。

4.县财政局建立项目日常巡察制度，组织力量分片区对项目资金管理情况不定期进行检查督导，同时抽样进行绩效评价。

5.县审计局负责对项目进行抽查审计。

6.2022年起纳入评审范围的工程类项目，预结算未经财政评审或备案的，不予支付工程款项。

7.各责任单位结合项目造价清单复杂情况，适度引入有资质的第三方对项目设计、造价合理性严格把关。

与此通知不相冲突的，仍按《兴国县人民政府办公室关于印发<兴国县衔接推进乡村振兴统筹整合财政涉农资金管理办法（暂行）的通知》（兴府办字【2021】33号）文件精神执行。

附件：1.兴国县政府性投资项目审批表

2.兴国县统筹整合财政涉农资金项目预算备案

资料

3.兴国县统筹整合财政涉农资金项目结算备案

资料

4.扶持资金在60万元以下的预算资料清单

5.扶持资金在60万元（含）-400万元以内的预

算资料清单

6.扶持资金在60万元以下的结算资料清单

7.扶持资金在60万元（含）-400万元以内的结

算资料清单

附件1

兴国县政府性投资项目审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目基 本概况 |  |
| 资金来源 |  |
| 申报单位主要负责人（签字）： 申报单位（盖章）： 年 月 日 |
| 部门意见 | 财政部门意见（盖章） 年 月 日 | 发改部门意见（盖章） 年 月 日 |
| 分管县领导意见 | 年 月 日 |
| 常务副县长意见 | 年 月 日 |
| 县主要领导意见 | 年 月 日 |

1.本表由项目申报单位填报项目名称、基本概况、资金来源相关信息后，履行相关审批程序；

2.项目基本概况应包括：项目具体选址、用地面积、主要建设内容及规模、投资测算等；

3.申报单位为非业主单位的，业主单位增加为申报单位，业主单位主要负责人增加为申报单位主要负责人。

附件2

# 兴国县统筹整合财政涉农资金项目预算备案表

业主单位（公章）：

| 工程名称 |  | 清单序列号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 | （ ）环境整治类（ ）维修改造类（ ）道路桥梁类（ ）小农水类 （ ）产业发展类（ ）专项示范类（）其他 |
| 建设单位 |  |
| 批复计划投资（元） |  |
| 预算编制价（元） |  |
| 预算编制单位 报备说明 | 编制人员（签字） （单位盖章） |
| 备案资料 | 1.立项批文或其他相关文件 （ ） 2.施工方案或文字性描述施工范围、内容、做法（ ） 3.预算编制文件 （ ）/预算评审文件 （ ） 4.与成册资料一致的电子版数据（光盘） |
|  | 是否装订成册（ ） 是否加盖封面章（ ） 是否加盖骑缝章（ ） |
| 业 主 单 位 说 明 | 以上填写信息经核查无误，填报情况及提供资料属实。本单位对所送资料真实性、合法性、完整性负责，并符合档案管理有关要求，若有虚假、歪曲、舞弊现象，责任和后果自负。 报备单位法定代表人：（签字） 报备经办人： 联系电话： 年 月 日 |

附件3

# 兴国县统筹整合财政涉农资金项目结算备案表

业主单位（公章）：

| 工程名称 |  | 清单序列号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 | （ ）环境整治类（ ）维修改造类（ ）道路桥梁类（ ）小农水类 （ ）产业发展类（ ）专项示范类（）其他 |
| 施工单位 | （盖章） |
| 预算备案价（元） |  | 合同价（元） |  |
| 结算申报价（元） |  | 业主审核后报备价（元） |  |
| 审核部门意见 | 审核人员（签字） （盖章） |
| 备案资料 | 1.立项批文或其他相关文件 （ ） 2.合同文件（ ） 3.竣工验收单（ ） 4.结算报备文件 （ ） 5.与成册资料一致的电子版数据（光盘） |
|  | 是否装订成册（ ） 是否加盖封面章（ ） 是否加盖骑缝章（ ） |
| 相 关 单 位 说 明 | 以上填写信息经核查无误，填报情况及提供资料属实。本单位对所送资料真实性、合法性、完整性负责，并符合档案管理有关要求，若有虚假、歪曲、舞弊现象，责任和后果自负。 村负责人（签字）： （村委会公章） 乡（镇）负责人（签字）： （单位公章） 项目主管部门负责人（签字）： （单位公章） 业主单位法定代表人（签字）： 报备经办人： 联系电话： 年 月 日 |

附件4

扶持资金在60万元以下的预算资料清单

| 项目 | 预算资料 | 清单参考表头（含示例） |
| --- | --- | --- |
| 类型 |  | 项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 环境整治类 | ①方案（文字描述整治内容、范围）； ②预算清单（表格直接编辑）； | 零星 用工 | 除草/清洁卫生/... | 天 |  |  |  |  |
|  |  | 挖机 | 120型挖机 | 台班 |  |  |  |  |
|  |  | 竹篱笆 | 1.0米高，简易型 | m |  |  |  |  |
| 维修改造类 | ①方案（文字描述改造内容、范围）； ②预算清单（表格直接编辑）； | 墙面一般抹灰 | 外墙面： 1、大白浆 墙面 三遍 2、15mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 拆除铁皮棚 | 人机配合 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 改坡 屋顶 |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 道路硬化类 | ①方案（文字描述施工范围、结构做法）； ②预算清单（表格直接编辑）； | 拆除 面层 | 机械破除15厚水泥路面 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 拆除水稳层 | 机械破除15厚水稳层 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 路面硬化 | 20厚水泥路面，C30 | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 路沿石 | 砼路沿石（材质），300*250*1000（规格） | m |  |  |  |  |
| 小农 水类 | ①设计方案（文字描述施工范围、结构做法+平面示意图）； ②预算清单（表格直接编辑）； | 土方开挖 | 二类土，机械开挖，2m内 | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 土方 回填 | 利用回填 | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 浆砌块石挡墙 | M7.5浆砌 | m³ |  |  |  | 附大 样图 |
|  |  | PVC排水管 | DE75含安装 | m |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟 | 30cm宽*20cm深 | m |  |  |  | 可画截面示意图 |
| 产业发展类（含基地、加工厂提升，不含设备） | ①设计方案（文字描述施工范围、结构做法+平面示意图）； ②预算清单（表格直接编辑）； | 多孔 砖墙 | 页岩多孔砖200厚、强度等级MU10; | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构仓储棚 | 钢棚高度最底处不低于7m，含抛丸除锈、制作、安装、运输、防火漆、防锈漆、螺栓等 | ㎡ |  |  |  |  |

附件5

扶持资金在60万元（含）-400万元以内的预算资料清单

| 项目类型 | 预算资料（可表格编辑的清单可参考附件1表头设计） |
| --- | --- |
| 环境整治类 | ①方案（文字描述整治内容、范围）； ②预算清单（表格直接编辑）； |
| 维修改造类 | ①方案（文字描述改造内容、范围）； ②预算清单（表格直接编辑）； |
| 道路硬化类 | ①设计方案（文字描述施工范围、结构做法）； ②预算清单（表格直接编辑）； |
| 桥梁类 | ①设计方案（须有资质设计单位出图）； ②预算清单（须专业软件计价） |
| 小农水类 | ①图纸方案（需有资质设计单位出图）； ②预算清单（表格直接编辑或具备概算批复的参考利用）； |
| 产业发展类（含基地、加工厂提升，不含设备） | ①图纸方案（需有资质设计单位出图）； ②预算清单（软件计价）； |
| 示范建设类 | ①专项设计方案（效果图+平面图+节点详图）； ②预算清单（软件计价） |

附件6

扶持资金在60万元以下的结算资料清单

| 项目类型 | 结算资料 |
| --- | --- |
| 环境整治类 | ①现场签证+过程影像； ②竣工验收单； ③结算清单（表格直接编辑）； |
| 维修改造类 | ①现场签证+过程影像； ②竣工验收单 ③结算清单（表格直接编辑）； |
| 道路硬化类 | ①现场签证+过程影像（道路须体现结构层厚度量尺影像）； ②竣工验收单； ③结算清单（表格直接编辑）； |
| 小农水类 | ①施工前后对比照片； ②竣工验收单； ③结算清单（表格直接编辑）； |
| 产业发展类（含基地、加工厂提升） | ①施工前后对比照片； ②竣工验收单； ③结算清单（表格直接编辑）； |

附件7

扶持资金在60万元（含）-400万元以内的结算资料清单

| 项目类型 | 结算资料 |
| --- | --- |
| 环境整治类 | ①实际用工花名册； ②机械台班签证； ③现场施工影像资料； ④竣工验收单； ⑤结算清单（表格直接编辑）。 |
| 维修改造类 | ①拆除工程现场签证+过程影像； ②隐蔽工程现场签证+过程影像； ③竣工验收单； ④结算清单（表格直接编辑）。 |
| 道路硬化类 | ①拆除工程现场签证+过程影像； ②隐蔽工程现场签证+过程影像（须体现结构层厚度量尺影像）； ③竣工验收单； ④结算清单（表格直接编辑）。 |
| 桥梁类 | ①竣工图纸（完整蓝图）； ②拆除工程现场签证+过程影像； ③隐蔽工程现场签证+过程影像； ④竣工验收单； ⑤结算清单（须专业软件计价）。 |
| 小农水类 | ①竣工图纸； ②竣工验收单； ③结算清单（表格直接编辑）； |
| 产业发展类（含基地、加工厂提升） | ①施工前后对比照片； ②竣工验收单； ③结算清单（软件计价）； |
| 示范建设类 | ①竣工图纸（完整蓝图）； ②竣工验收单； ③结算清单（软件计价） |

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

兴国县人民政府办公室                   2022年4月6日印发