兴国县2022年革命老区转移支付资金使用情况及政策实施效果

为弘扬革命老区优良传统和革命精神，充分发挥好革命老区转移支付资金项目建设的示范作用，按照上级财政部门有关规定，我县积极完善制度办法，切实加强资金监管，不断提升资金使用效益。现将2022年革命老区和赣南等原中央苏区转移支付资金使用情况及政策实施效果总结如下：

一、基本情况

2022年到位革命老区和赣南等原中央苏区转移支付资金10104万元，实施项目6个，重点用于我县低质低效林改造、路网建设、水利设施、环境保护等民生工程。截止2023年3月1日支付资金10104万元，支付率100%。随着革命老区和赣南等原中央苏区转移支付资金投入力度的不断加大，以及已投资项目的相继建成，革命老区和赣南等原中央苏区转移支付资金对老区群众生产生活条件的改善发挥了积极作用，资金使用效益明显，产生的政治、社会、经济影响越来越大，办成了一批效益显著的民生实事。革命老区转移支付资金及赣南等原中央苏区转移支付资金相关项目实施后，促进了我县经济的发展，保障了群众生产生活条件，提升了老区人民生活质量，被群众誉为民心工程。

二、革命老区转移支付资金使用情况

**(一)资金使用情况。**2022年到位革命老区专项转移支付资金10104万元，实施项目6个，截止2023年3月1日支付资金10104万元，支付率100%。分项目为：(1)低质低效林改造项目1659万元，支付资金1337万元，支付率100%；(2)国省道和农村公路项目4503万元，支付资金4503万元，支付率100%；（3）集镇基础设施建设项目资金569.62万元，支付资金569.62万元，支付率100%；(4)红军大桥重建工程项目资金2650万元，支付资金2650万元，支付率100%；(5)敬老院基础设施项目改造项目资金222.38万元，支付资金222.38万元，支付率100%；（6）长征文化公园项目资金500万元，支付资金500万元，支付率100%。

**(二)实施效果。**2022年革命老区专项转移支付资金实施效果分别为：

**(1) 低质低效林改造项目：**2022年完成低质低效林改造面积12.5万亩，其中更替改造1.53万亩、补植改造7.78万亩、抚育改造1.14万亩、封育改造2.05万亩，完成永丰、江背等乡镇“四化”基地4个，完成龙口、社富等4个乡镇实施国土绿化试点示范项目1.98万亩。

**（2）国省道和农村公路项目：**完成农村公路改造15公里，市政道路建设2公里。2022年革命老区转移支付资金主要用于乡村道路等基础设施建设，涉及全县5个乡镇, 全年共新建及改建革命老区乡村道路15公里，在路网结构中具有重要作用。其中S219兴国蕉坑至莲塘段公路改建，2公里路基土石方、2公里碎石垫层，清淤换填1200m3，盖板涵4道；圆管涵3道。项目全面建成后，将会显著改善城岗、崇贤、枫边等革命老区当地的交通条件，使城岗、崇贤、枫边等乡镇与县城联系更加紧密，群众往返城乡之间更加方便、快捷，能够进一步保障崇贤、南坑产业发展运输需求，对推进当地乡村振兴”建设具有重要意义。

**（3）集镇基础设施建设项目：**2022年革命老区资金集镇基础设施建设项目，主要用于南坑、枫边、兴江、梅窖、茶园等最边远乡镇基础设施建设，极大的便利了当地农民的生产生活，提升了群众的满意度。

**（4）红军大桥重建工程项目：**2022年，我县将上级下达资金2650万元用于县城管局红军大桥重建工程，项目资金全部拨付到位，项目进展顺利。完成桥梁匝道746.17米；完成范围内管网改造1353米；完成范围内检查井58座；完成路灯安装121盏；完成道路建设1748米。

**（6）长征国家文化公园项目：**2022年我县将上级下达革命老区资金500万元用于长征国家文化公园兴国段项目建设，项目资金拨付到位，项目进展顺利。开展革命传统教育和爱国主义教育。发挥红色文化深厚的文化底蕴，拉动旅游消费，发挥财政扶持资金的引导作用，促进我县文化旅游经济快速发展。通过实施长征国家文化公园兴国段项目建设，发挥财政资金的引导作用，保护长征时期革命道路及其改善旅游环境、拓展旅游区域、丰富红色旅游内涵，传承红色文化遗产和革命精神，弘扬红色文化。

 兴国县财政局

 2023年3月8日