兴府办字〔2023〕71号

关于印发《兴国县预制菜产业发展工作方案》的通  知

各乡镇人民政府，县直、驻县各单位：

经县人民政府研究同意，现将《兴国县预制菜产业发展工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2023年9月24日

（此件主动公开）

兴国县预制菜产业发展工作方案

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述以及视察江西、赣州重要讲话精神，大力实施乡村振兴战略，做大做强预制菜产业，促进一二三产业融合,根据赣市府办字〔2022〕115号《赣州市人民政府关于印发赣州市推进预制菜产业发展三年行动方案（2023-2025年）的通知》文件精神，为加快推动我县由农业大县向农业强县跨越，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、发展目标

围绕以乡宴预制菜、全国大单品为主的预制菜产业，依托我县“135”农业产业资源禀赋和发展基础，发挥绿色、有机、富硒的特色农产品优势，坚持政府搭台、市场主导，以标准化生产、精细化加工、集群化发展为方向，加快链条延伸、工艺攻关、品牌培育、市场开拓，推动创业就业、消费升级和乡村产业振兴，全力把兴国建设成为百亿预制菜产业强县。

到2025年，初步建立起预制菜产业体系，全县预制菜产业产值达30亿元，到2030年，全县预制菜产业经济规模进一步壮大，产业体系更加完善，质量效益显著提升，全县预制菜产值达100亿元。

二、重点任务

（一）规划打造产业园区

1.科学编制产业规划。围绕打造超百亿产业集群目标，通过政府购买服务方式聘请专业机构修订预制菜产业发展规划和预制菜产业园建设规划，进一步明确全县预制菜产业总体布局、发展目标、发展思路、发展措施和预制菜产业园的空间布局、功能板块、基础设施、配套设施等内容，以科学规划引领提升全县预制菜产业高质量、可持续发展能力。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：县农业农村局、县乡村振兴局、县工信局；责任单位：县发改委、县自然资源局、县生态环境局、县财政局〕

2.合理规划园区布局。在经开区规划500亩土地建设兴国预制菜产业园区，科学制订预制菜产业园区的用地规划，严把企业入园关，坚持入园标准，提高土地利用率，建立企业用地与税收相结合的供地机制，对园区内企业按其入园、发展、成型的不同阶段提出相应的年度纳税和年度亩均纳税的要求。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：经开区、县农业农村局、县乡村振兴局、县工信局；责任单位：县发改委、县自然资源局、县生态环境局、县财政局〕

3.完善园区基础设施。围绕加快预制菜加工企业项目落地，尽快完成园区“三通一平”前期基础设施建设，推动预制菜加工项目及早开工建设，加快园区整体建设。同步完善园区通讯、环保、医疗、娱乐等基础设施，优化园区生产生活条件，形成产城融合发展新格局。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：经开区；责任单位：县自然资源局、县住建局、县生态环境局、县财政局、县卫健委、县城投公司、县供电公司、县自来水公司〕

（二）外引内培壮大主体

1.培育发展本土企业。加强预制菜加工企业培育扶持，构建个转企、小升规、规改股、股上市梯次发展格局，鼓励美园食品、百丈泉等企业通过兼并重组、上市融资等方式做大做强。引导现有农产品生产加工、畜禽屠宰和餐饮等企业发挥原料、技术、人才、设备、渠道等优势，积极延伸发展预制菜新业态。推动现有预制菜加工企业改造升级，扩大生产、规范经营。〔牵头县领导：刘文；牵头单位：县工信局；责任单位：县商务局、县农业农村局、县乡村振兴局、县市场监管局、县供销社、县金融服务中心〕

2.大力招引外商外资。围绕乡宴预制菜、预制菜全国大单品主攻方向以及电商平台、市场营销等关键领域，加大招商引资力度，引进一批头部企业落户。引导预制菜加工企业和产业链上下游配套企业入驻预制菜产业园发展，打造预制菜产业集聚区。全县每年至少引进2个投资额1亿元以上的预制菜加工项目，到2025年全县培育规模以上预制菜加工企业6家以上。〔牵头县领导：刘文；牵头单位：县商务局；责任单位：县工信局、县农业农村局、县乡村振兴局、县市场监管局、县供销社等成员单位〕

3.集聚打造产业联盟。引导全县预制菜产业经营主体共同组建兴国县乡宴产业协会，以兴国县乡宴产业协会为抓手，强化行业自律，推进统一标准、制定章程、完善管理。充分发挥龙头企业引领带动作用，引导预制菜加工企业协同创新、抱团合作，降低入会企业建设运营成本，拓展市场渠道，提升发展质量，促进预制菜产业持续良好发展。〔牵头县领导：李文涛；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县供销社、县市场监管局、县行政审批局、县乡村振兴局、县金融服务中心、县工信局、县民政局〕

（三）健全完善产业体系

1.建设优质原料基地。大力推广“龙头企业+合作社+农户”发展模式，引导鼓励预制菜加工企业与新型农业经营主体、农户通过直接投资、参股经营、签订长期合同等方式，建设一批粮食、果蔬、畜禽、水产等预制菜加工原料基地，并引导开展绿色有机富硒预制菜认证，扩大预制菜产业优质原材料供应。将兴国灰鹅、兴国红鲤等地理标志农产品、赣鄱正品导入预制菜产业链。聚焦开发“四星望月”、兴国鱼丝、兴国芦笋等特色菜品。力争到2025年，全县设施芦笋种植规模达2万亩，年出栏生猪80万头、年出笼灰鹅400万羽、绿色富硒大米原料基地10万亩。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县乡村振兴局、县市场监管局、县商务局、县工信局、县供销社〕

2.提升冷链仓储能力。鼓励有条件的预制菜加工企业建设原辅料配送中心和销区前置仓，建立预制菜产业从田头到餐桌的全程闭环供应模式。布局建设一批农产品仓储保鲜冷链设施项目，逐年推进农产品产地冷藏保鲜项目建设，逐步提升本地农产品田间地头保鲜储存和冷链配送能力，到2025年底建成农产品产地保鲜冷链设施50个以上。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县发改委、县商务局、县供销社、县交运局、县乡村振兴局〕

3.加强全程质量监管。将预制菜产业原料生产主体纳入江西省农产品质量安全大数据智慧监管平台，全面推行承诺达标合格证制度，依托大数据智慧监管平台推行“区块链溯源+合格证”开证模式，推动形成基地出具合格证上市，市场进货查验管理机制。完善预制菜产业质量追溯体系，推进追溯信息贯通产前、产中、产后各环节，并鼓励企业开展质量管理、预制菜安全等体系认证，实现全程质量管理和控制，提升预制菜品质。〔牵头县领导：唐芳浩、李文涛；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县市场监管局、县商务局、县工信局、县供销社、县卫健委〕

（四）科技引领产业创新

1.着力构建科技研发平台。加大科研投入，柔性引进一批预制菜行业全国知名专家，与国内知名院校开展长期合作，着力构建预制菜产业技术研发平台。鼓励预制菜加工企业与南昌大学、江西农业大学、江西省农业科学院等科研院校合作建立联合实验室，开展固色、耐氧化、灭菌、封装、贮运等技术工艺研究和功能性、便利性、保健性预制菜研发，提升预制菜加工企业核心竞争力。〔牵头县领导：邓冬猛、刘文；牵头单位：县科创中心；责任单位：县农业农村局、县乡村振兴局、县商务局、县工信局、县市场监管局、县供销社〕

2.不断完善标准生产体系。积极引导预制菜生产企业，开展预制菜生产（SC）许可以及预制菜质量安全体系等认证，提高全县预制菜产业质量安全水平。积极研究对接国内先行地区预制菜加工标准体系，依托兴国预制菜产业联盟制定“兴国预制菜”团体标准或地方标准，引导企业主导或参与预制菜等标准的制定，逐步建立预制菜产业原料、加工、产品、冷链运输、包装、预制菜安全、营养等标准体系，提升全县预制菜产业标准化水平。〔牵头县领导：任家胤；牵头单位：县市场监管局；责任单位：县商务局、县农业农村局、县乡村振兴局、县工信局、县行政审批局、县供销社、县科创中心、县卫健委〕

3.持续提升智能生产水平。引导预制菜加工企业采用先进生产装备和技术，加强设备、原料、工艺的集成和优化，推广适用的清洗、切裁、剥壳、搅拌、烹炸、速冻、封装等自动化生产线基础模板，提高预制菜加工企业生产效率、品控能力和再创新能力。支持预制菜加工企业进行数字化、网络化、智能化转型升级，整合预制菜产业种养、加工、存储、运输、销售等各环节的数字资源，探索构建集生产加工、安全监管、产业服务为一体的大数据中心，提升产加销全过程数字化管理水平。〔牵头县领导：刘文；牵头单位：县工信局；责任单位：县农业农村局、县乡村振兴局、县商务局、县科创中心、县供销社〕

（五）大力开展品牌营销

1.加强品牌创建。整合集聚龙头企业品牌资源，持之以恒培育打造兴国预制菜区域公用品牌。充分发挥我县生态条件好、硒资源丰富的优势，引导企业大力开展绿色、有机、富硒预制菜品牌创建，着力培育一批产品叫得响、质量信得过、美誉度高、消费者认可的全省、全国知名品牌。力争到2025年，全县“赣鄱正品”品牌3个以上，入围江西省农产品“二十大区域公用品牌”1个、“企业产品品牌百强榜”1个以上。〔牵头县领导：刘文；牵头单位：县商务局；责任单位：县文广新旅局、县农业农村局、县工信局、县供销社、县市场监管局〕

2.拓展销售渠道。以北京、上海、粤港澳大湾区、海西经济区为主要目标市场，推动预制菜加工企业与沃尔玛、大润发等大型连锁商超深化产销对接合作，大力支持预制菜加工企业在各大商超设立专柜、在各大城市开设专卖店。在预制菜产业园建设电商交易中心、直播中心，积极与阿里、京东、淘宝、天猫、拼多多、美团、盒马等电商服务平台对接，引导预制菜加工企业发展直播带货、直供直销等业态，建立线上营销渠道，发展电商销售。深挖预制菜产业涉及的非物质文化遗产、传统手工技艺和餐饮文化，着力开发预制菜文创产品和预制菜加工业旅游、文化旅游路线，打造“现代农业+美食文化+休闲旅游”全产业链。〔牵头县领导：刘文；牵头单位：县商务局；责任单位：县农业农村局、县工信局、县供销社、县文广新旅局〕

3.强化宣传推广。开展多种形式的预制菜品牌宣传、展示和推介活动，依托电视、广播等主流媒体，用微信、抖音、快手等各类移动新媒体，推动名品进商超、酒店、景区、机场、高铁站等，广泛推介兴国预制菜的风味和技艺。大力支持预制菜加工企业参加国际、国内各大美食品牌节会、展销会、博览会等交流活动，不断提升预制菜品牌影响力。〔牵头县领导：唐芳浩；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县融媒体中心、县商务局、县文广新旅局、县工信局、县供销社〕

三、扶持政策

详见附件2。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立兴国县预制菜产业发展工作领导小组，实行链长制，统筹协调解决预制菜产业发展中的重大事项。由县长任组长，县委、县政府、县人大、县政协分管领导任副组长，县农业农村局、县乡村振兴局、县工信局、县发改委、县财政局、县行政审批局、县商务局、县人社局、县自然资源局、县住建局、县统计局、县税务局、县市场监管局、县民政局、县交运局、县文广新旅局、县卫健委、县生态环境局、经开区、县金融服务中心、县科创中心、县供销社、县城投公司、县供电公司、县自来水公司等单位为成员，领导小组下设办公室于县农业农村局，由县农业农村局局长兼任办公室主任、县乡村振兴局局长兼任办公室副主任，统筹落实各项日常工作。

（二）强化要素保障。各有关单位、乡（镇）要各司其责、协同配合，加快推进预制菜产业园建设，推动预制菜产业高质量发展。县自然资源局、经开区、县城投公司要力争在2023年3月底前完成土地征迁和回购工作、2023年6月底前完成预制菜产业园区“三通一平”，切实强化预制菜产业发展用地保障。县发改委、县行政审批局、县住建局、县自然资源局、县生态环境局等单位要进一步简化预制菜加工业项目审批手续，开辟“绿色审批通道”，提高项目审批效率。县住建局、县自来水公司要优先受理工业企业申报自来水、燃气安装不动产登记业务，简化业务流程，缩短办结时限。县人社局要主动了解企业用工缺口情况，及时开展预制菜产业招聘大会，落实招工新举措。县市场监管局要依法依规加强对预制菜企业的监管，积极做好保驾护航服务，不得随意干扰和影响企业正常经营。

（三）强化考核督查。建立定期调度通报制度，领导小组办公室对计划目标完成情况、重大项目建设进度、政策措施落实情况等及时督导检查，推动重点领域发展、重大项目建设和重点工作落到实处。建立健全工作评价机制，每年对各成员单位落实工作情况进行全面考评，考评结果纳入单位绩效考核内容，对业绩突出且符合干部选拔任用资格条件的干部优先提拔使用；对落实不力、失职渎职的领导干部实行“问责”追究，全力保障各项工作顺利有序开展。

附件：1.兴国县预制菜产业招商引资计划分配表

2.兴国县预制菜产业发展扶持政策

附件1

兴国县预制菜产业招商引资计划分配表

| 单位名称 | 每年招商引资任务（万元） |
| --- | --- |
| 县农业农村局 | 10000 |
| 县乡村振兴局 | 10000 |
| 县工信局 | 10000 |
| 县商务局 | 10000 |
| 经开区 | 5000 |
| 县发改委 | 5000 |
| 县财政局 | 5000 |
| 县行政审批局 | 5000 |
| 县自然资源局 | 5000 |
| 县市场监管局 | 5000 |
| 县交运局 | 5000 |
| 县文广新旅局 | 5000 |
| 县供销社 | 5000 |
| 合计 | 85000 |

附件2

兴国县预制菜产业发展扶持政策

凡在兴国县投资固定资产300万元（40万美元）以上或年纳税50万元以上的新建预制菜项目，或经兴国县扩大开放领导小组批准的项目,均可享受本扶持政策，不再重复享受《关于印发〈兴国县招商引资投资优惠政策（试行）〉的通知》（兴办字〔2022〕46号）。

一、保障土地供应

上级下达的新增建设用地计划和县本级预留的新增建设用地指标优先用于保障预制菜产业项目建设用地，用地在100亩以内的予以直接保障，100亩以上的予以分期保障。固定资产投资5000万元以上或年纳税达400万元以上的项目，且固定资产投资强度达到400万元/亩、年纳税达15万元/亩以上，可按程序向兴国县政府申请供地。项目用地挂牌出让价格不低于8万元/亩，供地面积上限根据固投或纳税倒推测算。

二、支持基础设施建设

积极引导和扶持预制菜企业上项目、扩规模，提高生产能力。对新引进或重点培育的预制菜加工项目固定资产投资5000万元—1亿元(不含)或年纳税达400万元—1000万元(不含)的，奖励4万元/亩；项目固定资产投资1亿元—3亿元(不含)或年纳税达1000万元—1500万元(不含)的，奖励5万元/亩；项目固定资产投资3亿元以上或年纳税达1500万元以上的，奖励6万元/亩。项目按建设合同约定投产年度起算，三年内实现合同约定的主营业务收入及税收指标，基础设施建设再按1万元/亩标准奖励给企业。

项目基础设施建设奖励资金分两期拨付。落户项目按照经审批同意的规划，完成主要厂房建设后，拨付奖励金额的60%；落户项目按照经审批同意的规划，完成主要厂房、办公楼以及道路、绿化等设施建设并正式投产后，拨付奖励金额的40%。项目分期建设的，按其分期建设规模比例给予支持。供地(以实际交地时间为准)两年后，未竣工投产且未入规入统及未达到约定投资额度的，需在三个月内退还已拨付的基础设施奖励。

- 入园租赁厂房支持

入驻预制菜产业园的企业，租赁政府建设的标准厂房达到纳税标准的，五年内采取“全额奖励”政策，即：第1年评审后免费直接入驻，第2年至第5年厂房租金采取“先缴后补”，第2、3年企业年纳税15万元/千平方米以上，第4、5年企业年纳税25万元/千平方米以上，则租金实行全额奖励。达到上述年应纳税额100%以上的，给予全额奖励；达到上述年应纳税额50%-100%（不含）的给予50%奖励；未达到上述年应纳税额50%（不含）的不予奖励，企业纳税达标即可申请当年租金奖励。对所租用厂房5周年内允许“租售并举”，可依法依规售让，扣除厂房租金补贴部分后的实缴房租可抵购房款，允许厂房分栋分层办理不动产登记。政府标准厂房租金标准：第一层10元/平方米/月，第二至四层7元/平方米/月，第五层及以上6元/平方米/月。

四、加大财政和金融扶持

对投产后两周年内入规入统的企业，第1至3年按企业年度缴纳的增值税和企业所得税对地方经济贡献额的80%为计算标准，第4至5年按企业年度缴纳的增值税和企业所得税对地方经济贡献额的50%为计算标准，由县财政奖励给企业扩大生产和科研投入等。年税收达到500万元以上的企业，给予5名高管人员工资薪金个人所得税对地方经济贡献全部奖励，在此基础上每增加100万元增加1个奖励名额，最多不超过10个，连续奖励期限为五周年。

支持预制菜加工企业申请“财园信贷通”“小微信贷通”“农业产业振兴信贷通”“财农信贷通”等政策性贷款，扩大对预制菜产业的信贷投放。并对贷款给予30%的贴息支持，当年最高贴息100万元，期限为3年。

五、支持企业做大做强

县财政优先支持本地预制菜企业做大做强，对本地预制菜企业投资300万元以上新建的预制菜加工项目，采取竞争性评选的方式，每年择优选取不超过10个项目一次性奖补10万元。鼓励预制菜企业入规，对新增的入规预制菜企业奖励12万元，奖励资金按入规后第一年5万元、第二年4万元、第三年3万元拨付。对注册在我县、年销售收入首次突破1亿元、2亿元且年度增幅超过20%的预制菜企业，分别给予一次性奖励50万元、100万元。对年纳税首次突破5000万元、1个亿的预制菜企业，由县财政分别给予100万元、200万元的一次性奖励;对年纳税500万元以上且年度增幅超过20%的预制菜企业，给予一次性奖励20万元。

六、支持质量安全认证

大力支持预制菜生产企业开展预制菜生产（SC）许可以及预制菜质量安全体系等认证，对新获预制菜生产（SC）许可的，按1.3万元/个的标准予以奖补；对新获质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的，按1.5万元/个的标准予以奖补；对新获预制菜食品安全管理体系、HACCP体系、餐饮企业质量管理体系、食材可追溯信息化管理体系、供应链安全管理体系认证的，按2万元/个的标准予以奖补。

七、支持产业标准制定

对主持预制菜国际标准、国家标准、行业标准（地方标准或团体标准）的企业，由县财政分别给予一次性奖励75万元、45万元、30万元。同一企业该项奖励累计不超过100万元。

八、支持科技创新

采取贷款贴息、资金补助等方式，引导企业增加研发投入。对企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用，在据实扣除的基础上，未形成无形资产的按研发费用的50%加计扣除;形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。对企业一个纳税年度取得符合条件的技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分，减半征收企业所得税。对新认定的高新技术企业，由县级财政给予研发投入的20%、最高不超过10万元的一次性奖励。

九、支持原料基地建设

芦笋种植除享受蔬菜产业普惠奖补政策外，专项享受芦笋产业奖补政策，对新种植大棚芦笋5亩以上的种植户或企业给予每亩2800元奖补(按棚内面积540平方米折为1亩），具体参照《关于印发〈兴国县2021年芦笋产业发展工作方案〉的通知》（兴府办字〔2021〕42号）执行。蔬菜、油茶、生猪、灰鹅、蜂蜜、绿色富硒稻米等产业的扶持政策参照《关于印发〈兴国县全面推进农业产业高质量发展方案〉的通知》(兴主乡村字〔2021〕6号)执行。所需奖补资金从巩固拓展脱贫攻坚成果统筹整合财政涉农资金中解决。

十、支持品牌创建

引导预制菜企业增强品牌战略意识和品牌塑造能力，积极创建知名品牌，鼓励企业开展绿色、有机、富硒创建活动。建立完善的预制菜品牌创建机制，对被新认定为江西名牌产品的，由县财政一次性给予5万元奖励。绿色食品、有机农产品、富硒产品、地理标志产品、富硒蔬菜、粤港澳大湾区“菜篮子”基地、赣鄱正品等品牌认证奖励参照《关于印发〈兴国县全域创建绿色有机农产品基地先行先试工作方案(2021-2023年)〉的通知》（兴府办字〔2022〕28号）执行。对于兴国本地品牌在店招、灯箱发布、车体广告等方面的推广活动，各有关部门予以依法审批，积极支持。支持本地品牌主办或参与各类大型文体、公益类活动，扩大本地品牌影响。

十一、支持开拓市场渠道

支持开展预制菜宣传推介、展示展销活动。预制菜企业参加“一带一路”国家国际性展会的，每个展位费给予50%、最高不超过2万元的补助。支持注册地在兴国县范围内的预制菜企业在阿里、京东、淘宝、天猫、拼多多等电商平台开设预制菜品牌旗舰店，每新开成1家并运营一年以上给予一次性奖励1万元，同一企业该项奖励不超过5万元。大力支持预制菜企业在各大商超设立专柜、在各大城市开设专卖店，对在商超新开成专柜且经营一年以上的，给予每个专柜一次性奖励0.5万元，同一企业该项奖励不超过5万元；对在各地新开成专卖店且经营一年以上的，给予每个专卖店一次性奖励1万元，同一企业该项奖励不超过10万元。

十二、支持上市

对生产经营、收入及税收均在兴国县并以兴国企业名义在境内主板、中小板、创业板、科创板、北交所成功上市的，给予企业2100万元(含江西省、赣州市财政奖励1100万元，县财政1000万元)的奖励;对进入全国中小企业股份转让系统(即新三板)挂牌，给予企业430万元(含江西省省级财政50万元、赣州市市级财政150万元、县财政230万元)的奖励。在境外资本市场每新增一家县内上市公司，赣州市财政、县财政各奖励120万元，省财政按照实际融资金额的2%，给予企业一次性奖励，最高不超过500万元。江西省、赣州市财政奖励标准若有变化，以其最新的政策为准。

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

兴国县人民政府办公室                   2023年9月24日印发